## Příloha č. 2
Cenová kalkulace a platební kalendář

Cenový rozpad

| Položka | Termín dodání | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a implementace systému (včetně administrátorského školení, zpracování provozní dokumentace apod.) | D + 150 | 336 000 Kč | 406 560 Kč |
| Licence | D + 7 | 789 000 Kč | 954 690 Kč |
| HW HSM | D + 150 | 371 000 Kč | 448 910 Kč |
| Podpora dodaného řešení po dobu 1 roku | D + 150 + 365 | 489 000 Kč | 591 690 Kč |
| CELKEM |  | 1 985 000 Kč | 2 401 850 Kč |

D – je datum podpisu smlouvy

Platební kalendář

Fakturace licencí proběhne do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

Fakturace HW HSM a dodávky a implementace systému proběhne nejdříve v den řádného předání 
a převzetí, a to na základě akceptačního protokolu odsouhlaseného zástupcem objednatele, který bude tvořit přílohu faktury, do 150 dnů od podpisu této smlouvy.

Fakturace podpory dodaného řešení po dobu 1 roku proběhne na začátku období poskytované podpory, po akceptaci dodávky systému. Následující den po akceptaci dodávky systému je dnem zahájení poskytování podpory.