Příloha č. 2

Harmonogram plnění

| Fáze plnění | Termín (den znamená kalendářní den) |
| --- | --- |
| Účinné uzavření Smlouvy | T1 |
| Úvodní setkání Odběratele a všech členů Realizačního týmu Dodavatele | T1 + 1 den |
| Předložení návrhu implementačního plánu Dodavatelem | T1 + 7 dní |
| Schválení návrhu implementačního plánu Odběratelem | T2 |
| Zahájení Migrace Dodavatelem | T2 + 1 den |
| Dokončení migrace Dodavatelem | T2 + 13 dní |
| Předání výsledku a výstupů migrace Dodavatelem | T2 + 14 dní |
| Převzetí řádného výsledku a výstupů migrace Odběratelem | T3 |
| Školení administrátorů | T3 + 5 dní |