Příloha ZD č. 10 - Harmonogram plnění veřejné zakázky

| Milník | Lhůta |
| --- | --- |
| Uzavření Kupní smlouvy (čl. 12 odst. 6 Kupní smlouvy) | D |
| Vytvoření prováděcího projektu včetně analýzy současného stavu | D + 30 |
| Vytvoření implementačního projektu | D + 60 |
| Dokončení realizace díla (vč.: implementace všech komponent na veškerých místech plnění, dokončení přejímacího řízení a zaškolení) | D + 150 |